INFORME DE AVANCES Y BITÁCORA DE UNIDAD

Proyecto Final Integrador: Plataforma SaaS E-Commerce LocalMarket (Proyecto 7)

• Motor de Base de Datos: PostgreSQL 18 (Relacional ACID / Dialecto PL/pgSQL)
• Stack Tecnológico: Node.js, Express.js, JavaScript ES6+, HTML5 & Tailwind CSS
• Métrica Funcional: 125 PFNA | 141.25 PFA (Metodología IFPUG / Albrecht)
• Presupuesto Evaluado: $189,500.00 MXN (Costos Directos e Indirectos)
• Estado de la Unidad: 100% Desarrollado, Compilado y Operativo en Producción Local

# BITÁCORA GENERAL DE LA UNIDAD

• Sprint 1 (Semanas 1-2): Levantamiento de requisitos y modelado de la base de datos en 3FN conformando 13 tablas en PostgreSQL.

• Sprint 2 (Semana 3): Análisis de Puntos de Función (IFPUG/Albrecht): 125 PFNA, 14 factores GSC (48) y 141.25 PFA ajustados.

• Sprint 3 (Semana 4): Presupuestación de Costos Directos ($132,000 MXN), Indirectos ($57,500 MXN) y Costos de Calidad (CoQ).

• Sprint 4 (Semanas 5-6): Programación del Backend con Node.js/Express, pool de conexiones PostgreSQL y controladores modulares en routes/.

• Sprint 5 (Semanas 7-8): Construcción del Frontend (dashboard reactivo, simplificación de categorías, limpieza de inputs y tarjetas KPI).

• Sprint 6 (Semanas 9-10): Implementación de Algoritmos de Análisis, 5 vistas, 5 procedimientos, 5 triggers y 5 funciones en PL/pgSQL.

# 1. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

La base de datos proyecto7 está implementada en PostgreSQL 18 con 13 tablas relacionales en Tercera Forma Normal (3FN), garantizando el cumplimiento de propiedades ACID:

1. ROLES: Catálogo de perfiles (id_rol, nombre_rol, descripcion).
2. PERMISOS: Catálogo de privilegios por módulo (id_permiso, nombre_permiso, modulo).
3. ROLES_PERMISOS: Tabla pivote M:N para control de acceso RBAC.
4. USUARIOS: Entidad central de cuentas (id_usuario, id_rol, nombre, correo, contrasena, telefono, foto_perfil, otp_verificado).
5. VERIFICACIONES_OTP: Tokens 2FA temporales y control de intentos fallidos.
6. DIRECCIONES_ENTREGA: Libreta de domicilios de entrega por cliente.
7. CATEGORIAS: Catálogo maestro (Suplementos, Cafés, Cápsulas, Aceites, Cuidado Personal).
8. PRODUCTOS: Catálogo comercial (id_producto, id_vendedor, id_categoria, titulo, descripcion, precio, costo_unitario, stock, imagenes).
9. METODOS_PAGO: Opciones de liquidación (Contra entrega, Transferencia SPEI).
10. COSTOS_FIJOS: Registro de costos operativos para balance de utilidades.
11. PREGUNTAS_PRODUCTO: Interacción pre-compra de preguntas y respuestas públicas.
12. PEDIDOS_VENTAS: Cabecera transaccional (id_pedido, id_comprador, fecha_pedido, total, estado).
13. DETALLE_VENTA: Renglones de venta con precios congelados y cantidades adquiridas.

Objetos Avanzados de BD Compilados:
• 5 Vistas: vw_catalogo_productos_detallado, vw_resumen_pedidos_ventas, vw_alerta_stock_critico, vw_metricas_vendedores, vw_balance_financiero_tienda.
• 5 Procedimientos Almacenados: sp_procesar_venta (atómico), sp_crear_pedido, sp_actualizar_estado_pedido, sp_reabastecer_stock, sp_depurar_intentos_otp.
• 5 Triggers: trg_evitar_stock_negativo, trg_actualizar_total_pedido, trg_normalizar_correo_usuario, trg_validar_precios_coherentes, trg_auditar_agotamiento_stock.
• 5 Funciones: fn_validar_stock_disponible, fn_calcular_subtotal_producto, fn_calcular_margen_ganancia, fn_total_ventas_vendedor, fn_consultar_pedidos_cliente.

# 2. PUNTOS DE FUNCIÓN (IFPUG / ALBRECHT)

• Entradas Externas (EI): 9 transacciones (Altas, bajas y modificaciones) = 31 PF
• Salidas Externas (EO): 3 reportes con cálculos derivados = 19 PF
• Consultas Externas (EQ): 5 consultas directas sin cálculos = 16 PF
• Archivos Lógicos Internos (ILF): 7 tablas de base de datos = 49 PF
• Archivos de Interfaz Externa (EIF): 2 servicios externos de validación = 10 PF
Total No Ajustado (PFNA): 125 PF
Factores Generales de Albrecht (14 GSC): SUM(Fi) = 48 puntos
Factor de Ajuste de Complejidad (CAF): 0.65 + (0.01 * 48) = 1.13
TOTAL PUNTOS DE FUNCIÓN AJUSTADOS (PFA): 125 * 1.13 = 141.25 PFA

# 3. COSTOS INDIRECTOS Y COSTOS DIRECTOS

A. Costos Directos ($132,000.00 MXN / 69.66%):
• Mano de obra de desarrollo Full-Stack: $68,000.00 MXN
• Modelado e ingeniería de Base de Datos PostgreSQL: $24,000.00 MXN
• Aseguramiento de Calidad y Pruebas Automatizadas: $20,000.00 MXN
• Diseño UI/UX y Ergonomía del Dashboard: $12,000.00 MXN
• Insumos y pasarelas de mensajería (SMS/WhatsApp): $8,000.00 MXN
B. Costos Indirectos ($57,500.00 MXN / 30.34%):
• Servicios e Infraestructura (Energía, Internet IP Fija, Staging): $16,500.00 MXN
• Gestión, Coordinación Ágil y Control de Versiones: $15,000.00 MXN
• Depreciación de Estaciones de Trabajo y Equipamiento: $11,000.00 MXN
• Fondo de Contingencias y Costos de Calidad (CoQ): $15,000.00 MXN
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO: $189,500.00 MXN (100%)

# 4. AVANCES DE CODIFICACIÓN DEL PROYECTO (BACKEND Y FRONTEND)

Backend (Node.js & Express.js):
• Enrutadores modulares en routes/: usuarios.js, productos.js, pedidos_ventas.js, detalle_venta.js, otp.js, costos_fijos.js.
• Capa de datos en db.js con Connection Pooling de pg y consultas parametrizadas ($1, $2) contra inyección SQL.
• Servidor central server.js con CORS, soporte JSON de 50MB y rutas estáticas.
Frontend (HTML5, Tailwind CSS y Vanilla JS):
• Menú desplegable de categorías depurado a 5 opciones de una sola palabra (Suplementos, Cafés, Cápsulas, Aceites, Cuidado Personal).
• Cajas numéricas de precio, costo y stock 100% limpias, sin ceros predefinidos ni placeholders residuales.
• Tarjetas KPI de métricas superiores configuradas como botones interactivos con navegación dinámica a sus módulos.
• Gestor de Mensajería WhatsApp & SMS integrado profesionalmente (sin terminología de simulador).
• Tabla de usuarios registrados con renderizado dinámico e invocación reactiva a cargarUsuarios().

# 5. ALGORITMOS DE ANÁLISIS

1. Algoritmo Transaccional Atómico de Venta (ACID): Valida existencias físicas en productos, calcula subtotales, inserta el registro en detalle_venta y descuenta stock automáticamente sin bloqueos.
2. Algoritmo de Margen de Utilidad Comercial: Fórmula matemática ((precio - costo) / precio) * 100 con protección ante divisiones por cero.
3. Algoritmo de Balance Financiero y Utilidad Neta: Calcula Ventas Brutas - Costo de Mercancía Vendida (COGS) - Costos Fijos = Utilidad Neta del Marketplace.
4. Algoritmo de Alerta de Reorden y Detección de Stock Crítico: Monitorea productos con existencias <= 5 unidades y calcula el presupuesto estimado para resurtir a 20 unidades.
5. Algoritmo de Mitigación de Fuerza Bruta en OTP (2FA): Genera token de 6 dígitos con 15 minutos de vigencia, acumula intentos fallidos y bloquea preventivamente al tercer fallo consecutivo.